АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 марта 2023 года № 20

О проведении противопаводковых мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения в 2024 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Ивановской области от 09.09.2015 № 206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области», постановлением администрации Вичугского муниципального района от 08.02.2024 № 59-п «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Вичугского муниципального района в 2024 году», с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных с прохождением весеннего паводка в 2024 году, администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Октябрьского сельского поселения на период весеннего половодья 2024 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с паводком 2024 года (Приложение 2).

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области									В.В.Мозулев

Приложение 1 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 04.03.2024 № 20

П Л А Н

противопаводковых мероприятий Октябрьского сельского поселения на период весеннего половодья 2024 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть вопрос обеспечения превентивных мер, связанных с весенним паводком на заседании ОПБ | Председатель ОПБ | До 04.03.2024 |  |
| 2 | Разработать и утвердить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Зам. главы администрации | До 15.03.2024 |  |
| 3 | Проведение тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов ОПБ, оперативного штаба и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения Зам. главы администрации | До 31.03.2024 |  |
| 4 | Провести обследование гидротехнического сооружения на реке Шохна | Глава поселения Зам.главы администрации | До 20.03.2024 |  |
| 5 | Обеспечить проведение работ по укреплению дамбы и подготовке гидротехнического сооружения к пропуску весеннего половодья | Глава поселения зам.главы администрации | В течении марта 2024 |  |
| 6 | Проведение рабочего совещания по вопросу организации работ по снижению уровня воды на гидротехническом сооружении до минимальных значений | Глава поселения Балансодержатели ГТС | В течении марта 2024 |  |
| 7 | Обследование линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, ливнестоков, канализационных коллекторов, водопроводных сетей, водопропускных труб, подпадающих в зону возможного подтопления. Организация их защиты, очистки, ремонта и дополнительного укрепления | Руководители энергосетевых организаций, ПАО «Ростелеком», Вичугский участок ООО «ДМС», МУП «Коммунальные системы», управляющие жилищные компании, Глава поселения, зам.главы администрации | В течении марта 2024 |  |
| 8 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Администрация поселения | В течении марта 2024 |  |
| 9 | Создать резерв ГСМ, источников аварийного энергоснабжения связи, продовольствия и предметов первой необходимости, строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | Администрация поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений | До 15.03.2024 |  |
| 10 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий и привести их в готовность к действиям | Администрация поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений | До 15.03.2024 |  |
| 11 | Организация мероприятий по очистке от снега и наледи территории поселения и систем водоотведения | Администрация поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений | В течении марта 2024 |  |
| 12 | Организация ежедневной разведки ледовой обстановки на реках и водоемах, состояния дорог и подъездных путей | Глава поселения зам.главы администрации | С 15.03.2024 |  |
| 13 | Ежедневно к 15.00 часам представлять в ЕДДС администрации Вичугского муниципального района информацию о степени угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанной с весенним паводком, о принимаемых мерах по их предупреждению и снижению ущерба и потерь для последующего доклада в дежурную службу Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | Глава поселения Зам.главы администрации | С 15.03.2024 |  |
| 14 | Организация информирования населения о развитии паводка и своевременного оповещения при угрозе подтопления населенных пунктов | Глава поселения Зам.главы администрации | Постоянно в период прохождения паводка |  |
| 15 | Принятие мер по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления | Глава поселения Зам.главы администрации | В течении марта 2024 |  |
| 16 | Своевременно проводить контроль по очистке водосбрасывающего колодца на водоеме в д.Ломы Большие, водопропускной трубы на дороге Вичуга-Приволжск в д. Мартыниха, водопропускной трубы на дороге в с. Красный Октябрь | Глава поселения Зам.главы администрации, ООО «Дормостстрой» | Март 2024 |  |
| 17 | Своевременно принять меры по очистке от скопления льда под мостом на дороге из с. Красный Октябрь в д. Старая Гольчиха | Глава поселения Зам.главы администрации | Март 2024 |  |
| 18 | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | Глава поселения зам.главы администрации | Март-апрель 2024 |  |
| 19 | Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращения смыва в реки и водоемы удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, отходов сельскохозяйственного производства | Глава поселения зам.главы администрации руководители сельскохозяйственных предприятий | В течении марта 2024 |  |
| 20 | Организация бесперебойной работы сети электросвязи района для обеспечения круглосуточного режима передачи информации о паводковой ситуации во взаимодействии с представителями Вичугский ЛТЦ МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | Глава поселения зам.главы администрации | постоянно в период прохождения паводка |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 04.03.2024 № 20

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с паводком 2024 года на территории Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон служебный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель штаба |  |  |
| 1 | Мозулев Владимир Валерьевич | Глава поселения | 94-1-10 |
|  | Члены штаба |  |  |
| 2 | Курзин Александр Юрьевич | Заместитель главы администрации | 94-1-30 |
| 3 | Калачев Сергей Николаевич | ИП Глава КФХ |  |
| 4 | Жемчужников Александр Автономович | Директор МКОУ Гаврилковская основная общеобразовательная школа | 94-1-49 |